# **PROJECT CHARTER**

| **1. Informasi Umum Proyek** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Judul Proyek :** | | **Aplikasi Foodstab** | |
| **Tanggal Mulai Proyek :** | | **25 Februari 2024** |  |
| **Tanggal Akhir Proyek :** | | **15 Juli 2024** |  |
| **Informasi Anggaran:** | |  | |
| **2. Tim Proyek** | | | |
|  | | **NIM** | **Nama** |
| **Manajer:** | | 202110370311238 | Muhammad Muflih Yassar |
| **Inisiator:** | | 202110370311211 | Shandy Erlingga Pratama |
| **Planner:** | | 202110370311210 | Afif Hizbullah |
| **Eksekutor** | | 202110370311239 | Anargya Aryadaffa |
| **Closer:** | | 202110370311208 | Fazley Albert W.M |
| **3. Stakeholders** | | | |
| 1. Penggiat FNB  2. Supermarket / Minimarket  3. Peternak  4. Petani | | | |
| **4. Pernyataan Ruang Lingkup Proyek** | | | |
| **Tujuan** | | | |
| Sebagai jembatan antara produser dan konsumen sebagai media untuk memasarkan dan memenuhi kebutuhan | | | |
| **Fitur** | | | |
| 1. pemantauan komoditas 2. pasar pangan 3. diskusi forum komunitas | | | |
| **Tujuan Bisnis** | | | |
| Faktor Penentu Keberhasilan  1. Keuntungan Produsen  2. Kepuasan Konsumen  3. dst  Keuntungan yang Diharapkan  1. Pajak Penjualan  2. Iklan  3. dst | | | |

| **Perkiraan Anggaran dan Analisis Keuangan** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | Role | Deskripsi Tugas | Anggaran (Rp) | | --- | --- | --- | | Manager | Pengadaan Sumber Data | 500.000 | | Manajemen Stakeholder | 300.000 | | Pengelolaan Tim | 300.000 | | Pengembangan | 300.000 | | Pemantauan dan Evaluasi | 300.000 | | Initiator | Membentuk Tim | 0 | | Membuat Business Case | 100.000 | | Membuat Projek Charter | 100.000 | | Analisis Kebutuhan | 400.000 | | Pengembangan dan Pembuatan Dokumen | 100.000 | | Evaluasi | 100.000 | | Planner | Menentukan SDLC | 300.000 | | Perhitungan COCOMO | 100.000 | | Penyusunan Jadwal | 300.000 | | Evaluasi | 200.000 | | Executor | Analisis Persyaratan Proyek | 500.000 | | Membuat Desain UI/UX | 300.000 | | Uji Coba | 300.000 | | Pemeliharaan | 500.000 | | Closing | Audit dan Evaluasi | 300.000 | | Dokumentasi Akhir | 300.000 | | Penutupan Proyek | 500.000 | | Total | | 5.300.000 | | | | |
| **Perkiraan Jadwal** | | | |
| Perkiraan jadwal dimulai tanggal 25 Febuari 2024 sampai 15 Juli 2024 | | | |
| **Jadwal** | | | |
| | **No** | **Deskripsi Tugas** | **Durasi**  **(Hari Kerja)** | **Tanggal Mulai** | **Tanggal Selesai** | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | Inisiasi Proyek | 3 | 26-02-2024 | 28-02-2024 | | 1.1 | Membentuk Tim | 1 | 26-02-2024 | 26-02-2024 | | 1.2 | Membuat Surat Komitmen | 2 | 27-02-2024 | 28-02-2024 | | 1.3 | Membuat Bisnis Case | 1 | 28-02-2024 | 28-03-2024 | | 1.4 | Membuat Project Charter | 4 | 02-03-2024 | 02-03-2024 | | 2 | Planning | 3 | 29-02-2024 | 04-03-2024 | | 2.1 | Analisis Pasar | 4 | 10-03-2024 | 14-03-2024 | | 2.2 | Strategi Pemasaran | 3 | 15-03-2024 | 18-03-2024 | | 2.3 | Rencana Keuangan | 4 | 19-03-2024 | 21-03-2024 | | | | |
| **Asumsi dan Batasan Proyek** | | | |
| 1. Asumsi 2. Ketersedian sumber daya tenaga kerja, teknologi, dan dana sesuai kebutuhan 3. Partisipasi pihak terkait seperti petani, pedagang, dan konsumen akan bersedia berpartisipasi dan mengadopsi aplikasi ini 4. Aplikasi ini akan mematuhi regulasi dan kebijakan yang berlaku terkait perdagangan dan komoditas pangan 5. Batasan 6. Kualitas keamanan data dan privasi pengguna dijaga dengan ketat dan sesuai dengan regulasi yang berlaku 7. Perubahan atau penambahan fitur dalam lingkup proyek diperlukan adanya evaluasi dan persetujuan tambahan | | | |
| **Resiko Proyek** | | | |
| 1. Keterlambatan penyelesaian dan pengembangan proyek 2. Kesalahan Data dan Informasi 3. Masalah keamanan data dan pelanggaran privasi 4. Perubahan kondisi pasar yang dapat mempengaruhi e | | | |
| **5. Kriteria Keberhasilan Proyek** | | | |
| 1. Kepuasaan Pengguna 2. Fungsionalitas Sistem 3. Meningkatnya Kualitas Pangan | | | |
| **6. Tanda Tangan** | | | |
|  | **Nama** | **Tanda Tangan** | **Tanggal (MM/DD/YYYY)** |
| **Pelanggan** | Johan Boeijenga |  | 25-02-2024 |
| **Sponsor Proyek** | Universitas Muhammadiyah Malang |  |  |
| **Manajer Proyek** | Muhammad Muflih Yassar |  | 25-02-2024 |
| **7. Catatan** | | | |
|  | | | |